GB-MTRH-RGZN-2020-010-211

**智能化创作工具 项目实施周报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 人工智能编辑部 | | |
| 项目名称 | 第五批媒体融合项目-人工智能编辑部项目-智能化创作工具项目 | 记录周期 | 20210623-20210629 |
| 1. **项目整体进展（进度评价）**   截止到目前，项目计划排期进行中。  项目工作量完成百分比（填写前需要与甲方项目经理确认）：  需求：10%  设计：5%  开发：5%  到货：0  自测试：0  集成：0  第三方测试：5%  现场实际人力资源投入21人天，在进行项目整体规划及时间排期工作。   1. **合同完成情况**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 步骤 | 合同签署步骤 | 当前状态 | | 1 | 文字审核 | *已完成* | | 2 | 拿到中标通知书 | *已完成* | | 3 | 合同审批（甲方） | *已完成* | | 4 | 甲方盖章 | *已完成* | | 5 | 乙方盖章 | *已完成* |  1. **例会决议执行情况** 2. 项目开工令、项目经理授权书及项目开工申请已提交审核并盖章。 3. 项目整体需求确认会已召开首次会议，确认问题如下： 4. 物料格式PC端psd，但是移动端多数为XD格式，可以先研究讨论。 5. 前期约定的10个模块，需要确认设计稿。 6. 直播/点播模块确认使用占位符 7. 模型训练物料整理正在进行中，可以分批给到。 8. **本周工作完成及项目成果物提交情况** 9. 项目时间规划及进度安排已提交 10. 需求确认会定期召开 11. **目前存在的问题、需要协调的事宜及建议** 12. 无 13. **下周工作计划**   1. 项目需求原型  2. 项目需求规格说明书（初版）  3． | | | | |
|  | | | | |

说明：本表工作量百分比请如实填写，不涉及工作请填“无”，未开始工作请填“0”。