项目编号-211

**人工智能编辑部 项目实施周报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 人工智能编辑部 | | |
| 项目名称 | GB-MTRH-RGZN-2020-010 （智能化创作工具项目） | 记录周期 | 20210614-20210622 |
| 1. **项目整体进展（进度评价）**   截止到目前，项目计划排期进行中。  项目工作量完成百分比（填写前需要与甲方项目经理确认）：  需求：5%  设计：1%  开发：1%  到货：0  自测试：0  集成：0  第三方测试：5%  现场实际人力资源投入14人天，在进行项目整体规划及时间排期工作。   1. **合同完成情况**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 步骤 | 合同签署步骤 | 当前状态 | | 1 | 文字审核 | *已完成* | | 2 | 拿到中标通知书 | *已完成* | | 3 | 合同审批（甲方） | *已完成* | | 4 | 甲方盖章 | *已完成* | | 5 | 乙方盖章 | *已完成* |  1. **例会决议执行情况** 2. 项目合同审核修改，并双方盖章完毕 3. 团队项目组成员已确定，项目经理已就位 4. 项目开工令已发出，项目开发工作已开展。 5. **本周工作完成及项目成果物提交情况** 6. 本周合同审批修改完毕，双方盖章完毕 7. 项目经理已到位，团队项目组成员已确定 8. 本周进行了项目启动会，以及相关准备工作已完成 9. **目前存在的问题、需要协调的事宜及建议** 10. 无 11. **下周工作计划**   1. 项目整体需求梳理  2. 项目时间规划及进度安排  3. 模型训练物料整理 | | | | |

说明：本表工作量百分比请如实填写，不涉及工作请填“无”，未开始工作请填“0”。