**第五批媒体融合项目**

**人工智能编辑部项目-智能化创作工具项目**

**文档审核意见**

1. 监理方于2021年7月5日收到中科软科技股份有限公司提交的人工智能编辑部项目-智能化创作工具项目开工文档电子版共3个文件，清单如下：
2. 实施方案及进度计划
3. 配置管理计划
4. 质量保证计划-V2.0
5. 监理方根据监理服务合同以及相关国家法律、法规，对承建方提交以上项目文档电子版审核意见与建议如下：
6. 实施方案及进度计划
7. 1.3、1.4中请添加合同名称；
8. 3.5中里程碑节点前后顺序与合同里程碑不符，如系统上线及竣工、试运行及初验，请修改；进度计划要给出时间计划表，请补充；未见《ZKR-人工智能编辑部系统-JH-项目总体计划》，请补充或删除；
9. 4.3.1表中缺少试运行期、终验阶段相关工作及输出物，请补充；
10. 4.3.4中缺少培训时间、人数、培训师资质等，请补充；
11. 附件二中请删除表单的名称，只列文档即可；
12. 文档封面请参照第五批媒体融合文档封面模板的字体、字号，请统一。
13. 配置管理计划：
14. 参考文档应与实际交付的文档名称保持一致；
15. 4 CM活动中所有涉及计划时间和文档名称要与合同约定的保持一致，请调整；
16. 4.8培训计划的时间要与合同约定保持一致，请调整。
17. 质量管理计划-V2.0：
18. 1.4参考文档请添加合同名称；
19. 2中内容缺少试运行期、终验阶段相关工作及输出物，请补充。
20. 除以上建议外，监理方对项目文档无异议意见。